Základní seznam požadovaných úkonů při výkonu koordinátora BOZP

Zajišťování činnosti výkonu koordinátora BOZP na staveništi při realizaci zakázky s názvem „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“ (dále jen „Stavba“)

V rámci činnosti koordinátora BOZP budou poskytovány zejména, nikoliv však výlučně následující služby související s výkonem koordinátora BOZP zajištění plnění povinností podle zákona 309/2006 Sb. a podle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

a) 	zpracování úvodní zprávy o bezpečnosti práce a Plánu BOZP

- zpracování ohlášení stavby pro Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni

- vypracování plánu BOZP na staveništi ve fázi realizace Stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- kontrolní dohled na akci podle potřeby, nejméně 2 x týdně (průměr 16 hodin za měsíc), v závislosti na výskytu prací se zvýšeným nebezpečím ohrožení života podle NV č. 591/2006 Sb., nebude-li dohodnuto jinak

- účast na kontrolních dnech Stavby vč. účasti na kontrolních prohlídkách kontrolních orgánů

- spolupráce se Zhotovitelem Stavby, včetně průběžné spolupráce s jím jmenovaným koordinátorem, případně dalšími osobami pověřenými řešením problematiky bezpečnosti práce

- průběžná aktualizace Plánu BOZP

- sledování a vyhodnocení plnění povinností Zhotovitele Stavby, Subdodavatelů a dalších osob z pohledu bezpečnosti práce a dodržování Plánu BOZP, včetně informování Zadavatele

- vydávání instrukcí Zhotoviteli Stavby a Subdodavatelům k odstranění porušení povinností a Plánu BOZP, stanovení nápravných opatření

- vykázání osob pod vlivem alkoholu a návykových látek ze Staveniště

- vyhotovení Zápisů kontrolního dne koordinátorem BOZP, kontrola zápisů ve Stavebním deníku relevantních pro bezpečnost práce

- provádění všech potřebných ohlášení a poskytování informací příslušným orgánům, zajištění předávání veškerých podkladů vyžádaných příslušnými orgány