Smlouva o dodávce jednotek C-ITS a souvisejících službách

(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

- Objednatel:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

IČO: 25220683

DIČ: CZ25220683

se sídlem: Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

zastoupené: doc. Ing. Michaelou Krechovskou, Ph.D., předsedkyní představenstva

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 710 vedená u Krajského soudu v Plzni

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

- Dodavatel:

Název: 	[doplní účastník]

IČO:	[doplní účastník]

DIČ: 	[doplní účastník]

se sídlem: [doplní účastník]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném [doplní účastník] soudem v [doplní účastník] spis. zn. [doplní účastník]

zastoupený: [doplní účastník]

bankovní spojení: [doplní účastník]

číslo účtu: [doplní účastník]

(dále jen „dodavatel“; objednatel a dodavatel společně dále jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- použití technologie v rámci dodávek C-ITS a v souvislosti s provozem jednotek C-ITS pro vozidla MHD umožní nejen plnění popsané v Příloze č. 1 této smlouvy, ale i využití systémů pro další uživatele, zejména složky Integrovaného záchranného systému (IZS), jakož i vybudování moderní digitální úzkopásmové rádiové sítě, která umožní integraci systémů C-ITS a vozidlových systémů vozidel MHD u zadavatele;

- tato smlouva se uzavírá na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: „Jednotky C-ITS s úzkopásmovou hlasovou a datovou komunikační sítí“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“);

- dodavatel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy;

- dodavatel prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předmět smlouvy dle čl. I. této smlouvy je schopen realizovat za smluvní cenu uvedenou v článku II. této smlouvy;

- dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy v plném rozsahu seznámil s podmínkami v místě plnění, že tyto podmínky shledává pro plnění této smlouvy zcela vyhovujícími a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k plnění této smlouvy;

Dohodly se smluvní strany na uzavření smlouvy následujícího obsahu:

- Předmět smlouvy

- Dodavatel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu poskytnout objednateli následující plnění:

  - dodávky C-ITS jednotek včetně jejich zprovoznění pro vozidla MHD, definici a implementaci komunikačního rozhraní C-ITS jednotek pro komunikaci s dalšími systémy ve vozidlech MHD pro zajištění preferencí a dalších služeb C-ITS vozidel MHD dle platných standardů, to vše v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 této smlouvy;

  - přechod ovládání preferencí vozidel MHD a hlasové a datové komunikace radiové sítě objednatele ze stávající analogové radiové sítě MPT1327 do digitální radiové sítě ve standardu TETRA včetně dodávek digitální rádiové sítě;

  - hlasovou dispečerskou aplikaci pro ovládání rádiové hlasové komunikace a telefonní komunikace, a pro monitorování stavu komunikace rdst a vytváření, odesílání a příjem SDS;

(dále také jen společně jako „Zařízení“);

  - veškeré potřebné příslušenství k Zařízení, včetně převodu vlastnického práva k Zařízení a k jeho příslušenství, poskytnutí licencí k dodanému Zařízení ve smyslu čl. XI. této smlouvy a zajištění veškerých atestů, certifikátů a prohlášení o shodě k Zařízení a jeho příslušenství;

  - provedení instalace, implementace a konfigurace Zařízení v místě plnění, jeho testování a ověření správné funkce, případně jeho seřízení a provedení dalších úkonů nutných pro to, aby Zařízení mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel, a uvedení Zařízení do plného provozu, a to vše způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 této smlouvy;

  - dodání prováděcí, tzv. realizační projektové dokumentace (dále jen „RDS“) v dokumentačním detailu, z níž bude zřejmé splnění všech požadavků objednatele;

  - dodání dokumentace skutečného provedení, která bude obsahovat zapracované veškeré nezbytné a mezi smluvními stranami dohodnuté změny Plnění a veškeré rozdíly oproti RDS;

  - dodání technické dokumentace, návodů k obsluze a údržbě, v českém jazyce (nebude-li mezi smluvními stranami dohodnut jiný jazyk), v rozsahu a provedení, které umožní bezproblémovou obsluhu Zařízení a uvedení do provozu, trvalý provoz a jeho údržbu a dodání případné další dokumentace specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy, vše v elektronické podobě;

  - rozpis sktruktur testovacích scénářů SAT, který ověří všechny požadované funkcionality Zařízení;

  - zaškolení nejméně 10 pracovníků objednatele v obsluze a údržbě Zařízení;

  - činnosti specifikované v Příloze č. 1 spojené s testováním objednatelem požadovaných scénářů;

  - realizace pilotního provozu (pilotního ověřování) nejméně v délce 10 kalendářních dní;

  - poskytnutí dalších shora výslovně nespecifikovaných dodávek a činností, které jsou však nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci ostatních shora uvedených plnění, zejména servisních služeb dle Smlouvy o zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a služeb podpory u jednotek C-ITS, jejíž plnění s touto smlouvou souvisí;

(plnění dle odst. 1.1. až 1.13. výše společně dále jen jako „Plnění“).

- Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit dodavateli za řádně poskytnuté Plnění cenu ve výši a za podmínek uvedených v této smlouvě.

- Veškeré dodané Zařízení, služby a jiné Plnění poskytnuté dodavatelem musí splňovat veškeré požadavky a parametry a mít vlastnosti uvedené v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 této smlouvy. Veškeré dodané Zařízení musí být nové, nerepasované a vyhovující všem platným právním předpisům a normám ČR a EU, tj. zejména bezpečnostním, technickým, kvalitativním, zdravotním apod., pro předmětné Zařízení. Veškeré Zařízení, HW, SW musí být v prvotřídní kvalitě. V rámci Plnění dodaná dokumentace musí být zpracována v dostatečné podrobnosti odpovídající jejímu účelu. Konfigurace Software bude provedena v souladu s požadavky objednatele stanovenými v této smlouvě a jejích přílohách, popř. upřesněnými objednatelem při plnění smlouvy.

- Plnění bude dodavatelem poskytnuto v souladu se specifikací uvedenou v této smlouvě, a pokud se tak smluvní strany v průběhu plnění smlouvy dohodnou, i v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací (tj. zejména technickou zprávou popisující skutečné provedení systému, soupisem hlavních komponent zařízení a uživatelskými návody a příručkami). Odsouhlasená projektová dokumentace se stává okamžikem jejího schválení oběma smluvními stranami závaznou a smluvní strany jsou povinny se jí řídit.

- Dodavatel prohlašuje a zavazuje se, že veškeré Plnění jím dodané podle této smlouvy bude prosté právních vad (zejména, nikoliv však výlučně, že na žádném Software ani jiném Zařízení nebudou váznout žádná práva třetích stran, která by objednatele jakkoliv omezovala v jejich užívání způsobem a v rozsahu stanoveném touto smlouvou) a zavazuje se odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní jakýkoli nárok plynoucí z právní nebo jiné vady poskytnutého Plnění. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním dodavatele podle této smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání výstupů Plnění či jeho části, zavazuje se dodavatel na vlastní náklady zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle této smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky objednatele na náhradu škody.

- Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po dodavateli upřesnění či změnu rozsahu, provedení a technických parametrů Plnění, je-li to nutné k řádnému dosažení účelu sledovaného touto smlouvou, a dodavatel je povinen na takovou změnu přistoupit. Změny smlouvy lze realizovat pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, v němž bude zejména sjednán rozsah změn Plnění a jejich případný dopad na cenu sjednanou v této smlouvě a na dobu plnění. Jakékoliv změny této smlouvy lze provést pouze za předpokladu, že budou pro takový postup splněny podmínky stanovené v ZZVZ.

- Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně uvádějí, že dodavatel nemá právo na žádné další platby za vícepráce, dodatečné služby či jiná plnění jím poskytnutá objednateli nad rámec předmětu plnění dohodnutého v této smlouvě, pokud objednatel jejich poskytnutí a cenu předem neodsouhlasil.

- Smluvní strany se zavazují vykládat tělo smlouvy a její přílohy ve vzájemném souladu, je-li to možné. V případě rozporů má před Přílohou č. 2 přednost tělo smlouvy i Příloha č. 1. V případě rozporů mezi tělem smlouvy a Přílohou č. 1 má přednost tělo smlouvy. Tělem smlouvy se pro účely tohoto odstavce rozumí text této smlouvy bez příloh.

- Cena

- Smluvní strany sjednávají celkovou cenu za poskytnutí Plnění dle této smlouvy takto:

- Celková cena bez DPH: [doplní účastník],- Kč

- DPH 21 %: [doplní účastník],- Kč

- Celková cena včetně DPH: [doplní účastník],- Kč

- Dílčí ceny za Plnění jsou blíže uvedeny v Příloze č. 3 – položkový rozpočet této smlouvy.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena sjednaná v odst. 1 (včetně dílčích cen jednotlivých položek dle Přílohy č. 3 této smlouvy) je konečná, nepřekročitelná a neměnná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu této smlouvy za podmínek v ní sjednaných. Cena obsahuje zejména náklady na pořízení Zařízení, náklady na dopravu Zařízení do místa plnění včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění, ostrahu Zařízení do jeho předání a převzetí, daně, poplatky a cla spojená s dodávkou Zařízení, náklady na projektové dokumentace a další dokumentaci, náklady na likvidaci odpadů vzniklých při dodávce Zařízení, náklady na instalaci a implementaci Zařízení v místě plnění, náklady na zaškolení zaměstnanců objednatele, náklady na případného tlumočníka apod. Smluvní strany výslovně uvádějí, že v ceně je zahrnuta i odměna dodavatele za poskytnutí vlastnických práv, majetkových práv, licencí a veškerých dalších práv dle této Smlouvy apod. Dodavatel prohlašuje a zavazuje se, že do budoucna nebude on ani jeho zaměstnanci nebo jiné osoby vznášet jakékoli další nároky, včetně zejména případných nároků na dodatečnou odměnu ve smyslu § 58 odst. 6 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) vůči objednateli ani vůči žádné jiné osobě, které případně objednatel poskytne práva k Plnění nebo jakékoliv jeho části.

- Dodavatel jako plátce DPH připočítává k ceně bez DPH daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je dodavatel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení dodavatele o takové změně.

- Platební podmínky

- Objednatel zaplatí dodavateli sjednanou cenu za poskytnutí Plnění prostřednictvím dílčích plateb na základě faktur vystavených dodavatelem a doručených objednateli po řádném dokončení části Plnění, které je uvedeno v níže uvedené tabulce:

| Dílčí platby | Specifikace plnění | Částka v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Faktura č. 1 | Zpracování ZPPD a její odsouhlasení objednatelem včetně zpracování žádosti pro povolení kmitočtů radiových zařízení | [doplní účastník],- Kč bez DPH – max. 5% z celkové ceny Plnění |
| Faktura č. 2 | Dodávka, instalace a zprovoznění radiové sítě (dodávka vybavení stanovišť) | [doplní účastník],- Kč bez DPH max. 25% z celkové ceny Plnění |
| Faktura č. 3 | Dodávka a instalace OBU jednotek a radiostanic a dispečerského pracoviště – hlasový systém | [doplní účastník],- Kč bez DPH max. 25% z celkové ceny Plnění |
| Faktura č. 4 | Dokončení Plnění a předání Plnění objednateli včetně všech dokumentací, návodů k obsluze atd. a splnění souvisejících služeb | [doplní účastník],- Kč bez DPH zbývajících 45% z celkové ceny Plnění |

- Dodavatel nebude oprávněn požadovat od objednatele jakoukoliv záruku, zálohu či jistotu na zajištění závazku objednatele k zaplacení ceny Plnění či jeho části.

- Objednatel uhradí sjednanou cenu na základě dílčí faktury vystavené dodavatelem za řádně dokončenou a objednatelem schválenou část Plnění dle této Smlouvy. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti běžné v obchodním styku, náležitosti daňového dokladu podle zák.                č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitosti obchodní listiny ve smyslu ust. § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

- Datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za který je faktura vystavena.

- Faktura je splatná do 30 dnů ode dne vystavení, min. však 21 dní ode dne doručení faktury objednateli. Pokud faktura neobsahuje všechny uvedené náležitosti a přílohy, má objednatel právo fakturu vrátit k doplnění. V takovém případě nastane splatnost kupní ceny až dnem, který je jako den splatnosti vyznačen v dodatečně doručené řádné faktuře, ne však dříve, než uplynutím 21 dnů ode dne doručení takové řádné faktury objednateli.

- Faktura – daňový doklad musí být zaslána na emailovou adresu faktury@pmdp.cz ve formátu ISDOC nebo pdf.

- Objednatel bude povinen platit sjednanou cenu služeb bezhotovostním platebním převodem na účet dodavatele uvedený v této smlouvě a zveřejněným účtem pro platby DPH. Uvede-li dodavatel ve faktuře jiný účet, je objednatel povinen na takový účet plnit pouze tehdy, pokud fakturu podepíše statutární orgán dodavatele nebo osoba statutárním orgánem pro tento úkon zmocněná, nebo pokud taková osoba oprávněná jednat za dodavatele změnu účtu objednateli předem písemně oznámí.

- Faktury musí splňovat veškeré náležitosti účetních a daňových dokladů vyžadované platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Faktura musí dále obsahovat název veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva, a informaci, číslo a název příslušného projektu, jestliže Plnění bude spolufinancováno z příslušného projektu.

- Součástí každé faktury vystavené dodavatelem bude výkaz vykonaných činností vystavený dodavatelem a schválený objednatelem ve smyslu čl. VII. odst. 2 této smlouvy.

- Doba a místo plnění

- Dodavatel je povinen poskytnout objednateli Plnění (resp. příslušné části Plnění) dle čl. I této smlouvy v níže specifikovaných etapách. Dodavatel se zavazuje, že komplexní Plnění včetně předání veškerých dokumentací, návodů k obsluze a zajištění souvisejících služeb dle této smlouvy předá objednateli ve lhůtě nejpozději do 345 kalendářních dní od podpisu protokolu o předání a převzetí Plnění spadajícího do etapy č. 1.

| Etapa | Název etapy | Způsob ukončení etapy | Dokončení etapy – tj. nejpozději do |
| --- | --- | --- | --- |
| č. 1 | Zpracování ZPPD a její odsouhlasení objednatelem | Podpis protokolu o předání a převzetí Plnění spadajícího do etapy č. 1 oběma smluvními stranami | T + 60 dnů |
| č. 2 | Zpracování žádosti pro povolení kmitočtů radiových zařízení | Podpis protokolu o předání a převzetí Plnění spadajícího do etapy č. 2 oběma smluvními stranami | T + 60 dnů |
| č. 3 | Dodávka, instalace a zprovoznění radiové sítě (dodávka vybavení stanovišť) | Podpis protokolu o předání a převzetí Plnění spadajícího do etapy č. 2 oběma smluvními stranami | T1 + 180 dnů |
| č. 4 | Pilotní provoz | Podpis protokolu o úspěšném ukončení pilotního provozu oběma smluvními stranami | T1 + 240 dnů |
| č. 5 | Dodávka a instalace OBU jednotek a radiostanic do vozidel MHD | Podpis protokolu o předání a převzetí Plnění spadajícího do etapy č. 5 oběma smluvními stranami | T2 + 45 dnů |
| č. 6 | Úplné dokončení Plnění a předání Plnění objednateli včetně všech dokumentací, návodů k obsluze a splnění souvisejících služeb atd. | Podpis protokolu o předání a převzetí Plnění spadajícího do etapy č. 6 oběma smluvními stranami | T1 + 345 dnů |

Pro vyloučení nejasností se uvádí, že milníkem T se rozumí nabytí účinnosti této smlouvy (tj. uveřejnění smlouvy v registru smluv, které zajišťuje objednatel; milníkem T1 se rozumí datum podpisu protokolu o předání a převzetí Plnění spadajícího do etapy č. 1 oběma smluvními stranami a milníkem T2 se rozumí úspěšné ukončení pilotního provozu kdy dílo nevykazuje vážné závady dle definice v příloze č. 1 této smlouvy.

- Podrobnosti týkající se průběhu a ukončení jednotlivých etap uvedených výše jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy.

- Místem plnění této smlouvy je Plzeň, bližší specifikace místa plnění, zejména stanovišť, je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.

- Další práva a povinnosti smluvních stran

- Dodavatel je povinen při poskytování Plnění postupovat se znalostí a odbornou péčí, která je očekávána od dodavatele, který má veškeré dostupné požadované znalosti a nejnovější relevantní zkušenosti v předmětné oblasti. Dodavatel se dále zavazuje:

- dbát při poskytování Plnění oprávněných zájmů objednatele a tyto zájmy chránit;

- počínat si při poskytování Plnění tak, aby nedošlo k infikaci Software virem či jiným škodlivým kódem (malware, apod.) způsobujícím narušení zabezpečení či funkčnosti Software;

- neprodleně oznámit listinnou nebo elektronickou formou objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu smlouvy;

- upozornit objednatele na potenciální rizika vzniku újmy a včas a řádně dle svých možností a pokynů objednatele provést bezodkladně taková opatření, která riziko vzniku újmy v možném rozsahu vyloučí nebo sníží;

- informovat objednatele o plnění svých povinností podle této smlouvy a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností smluvních stran;

- písemně anebo prostřednictvím e-mailu zaslaného zástupci objednatele projednávat s objednatelem postup prací a oznámit objednateli, jaká je požadovaná součinnost objednatele a jaký je její požadovaný rozsah; dodavatel je přitom povinen povahu a rozsah požadované součinnosti specifikovat vždy maximálně konkrétně a je povinen o součinnost požádat v dostatečném předstihu;

- chránit data v systémech objednatele před ztrátou nebo poškozením a přistupovat k nim a užívat je pouze v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a zájmy objednatele;

- v případě ukončení trvání smlouvy předat objednateli veškerá data, zdrojové kódy a další dokumenty, které v souladu s touto smlouvou náležejí objednateli nebo ke kterým jsou objednateli udělována oprávnění, a po převzetí daných dat a dokumentů objednatelem takové dokumenty a data, která náleží výlučně objednateli, smazat, jsou-li uloženy kdekoliv v systému dodavatele.

- Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci dodavatele mající příslušnou kvalifikaci a odbornou způsobilost. Kvalifikaci a odbornou způsobilost svých pracovníků je dodavatel povinen objednateli na jeho výzvu prokázat. Dodavatel se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude využívat osoby, které uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky.

- Dodavatel je povinen při poskytování Plnění průběžně konzultovat postup prací s objednatelem a postupovat při poskytování Plnění v souladu s pokyny vydanými objednatelem. V případě, že dodavatel zjistí, nebo při vynaložení odborné péče mohl zjistit, že informace nebo pokyny poskytnuté objednatelem jsou chybné nebo nevhodné, je dodavatel povinen na tuto skutečnost objednatele bez zbytečného odkladu upozornit. V případě, že tak dodavatel neučiní, odpovídá za případně vzniklou újmu.

- Dodavatel je povinen při realizaci Plnění dodržovat veškeré technické normy a bezpečnostní, hygienické, požární a další platné obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti a předmětu této smlouvy.

- Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků dodavatele a pracovníků svých poddodavatelů v místě provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Ve vztahu k poddodavatelům je dodavatel povinen zachovávat stejnou dobu splatnosti faktur, jaká je stanovena v této smlouvě, jakož je povinen provádět platby poddodavatelům řádně a včas.

- Za škodu vzniklou při plnění této smlouvy dodavatel odpovídá podle obecně závazných právních předpisů. Dodavatel se zavazuje k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

- Dodavatel je povinen být po celou dobu plnění této smlouvy pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou dodavatelem objednateli nebo jakékoliv třetí osobě na částku ve výši 60.000.000 Kč, spoluúčast dodavatele nesmí překročit 150.000 Kč. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy dodavatelem. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu po vyžádání objednatelem předložit objednateli pojistnou smlouvu k nahlédnutí. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v této smlouvě.

- Objednatel je oprávněn prostřednictvím svého zástupce pro plnění této smlouvy, případně prostřednictvím objednatelem zmocněných třetích osob, provádět průběžnou kontrolu plnění této smlouvy dodavatelem, má právo sledovat a vyjadřovat se k plnění této smlouvy, kontrolovat průběh a kvalitu prováděných prací. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude, pokud o to některá smluvní strana požádá, sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

- Zjistí-li Objednatel, že dodavatel při plnění této smlouvy postupuje v rozporu s touto smlouvou, může po dodavateli požadovat, aby okamžitě zjednal nápravu, a smlouvu plnil řádným způsobem. Zjištěné nedostatky je dodavatel povinen odstranit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne, co mu byla jejich existence objednatelem písemně oznámena, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Je-li dodavatel v prodlení s odstraněním nedostatků zjištěných při kontrole a/nebo nezajistí-li nápravu ani do 15 (patnácti) dnů ode dne, co k tomu byl objednatelem písemně vyzván, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Objednatel si rovněž vyhrazuje právo, aby u všech činností prováděných dodavatelem či jeho poddodavatelem v prostorách objednatele byl přítomen zástupce objednatele pro plnění této smlouvy a aby byl průběžně seznamován s prováděnými úkony. Dodavatel je povinen provádění prací v prostorách objednatele oznámit zástupci objednatele pro plnění této smlouvy s dostatečným předstihem, vždy však minimálně 2 pracovní dny předem.

- Dodavatel je povinen udržovat pořádek v prostorách dotčených jeho činností.

- Dodavatel si zajišťuje ochranu všech svých věcí (nástroje, materiál apod.) v místě plnění po dobu plnění. Za jejich poškození či ztrátu objednatel neodpovídá.

- Objednatel je oprávněn přikázat dodavateli přerušení plnění této smlouvy na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména, nikoliv však výlučně, jestliže:

  - pracovníci dodavatele při práci poruší platné technické, bezpečnostní nebo jiné normy a předpisy,

  - by vadný postup dodavatele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,

  - je ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li majetkové škody.

Oprávněné přerušení plnění smlouvy objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok dodavatele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.

Dodavatel je oprávněn pokračovat v plnění smlouvy až po pominutí důvodů, které byly příčinou přerušení plnění této smlouvy.

- Dodavatel se zavazuje vést veškerá jednání s ČTÚ za účelem povolení kmitočtů radiových zařízení. Objednatel v této souvislosti poskytne dodavateli potřebnou součinnost (vystavení plné moci apod.).

- Dodavatel předložil objednateli v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce seznam poddodavatelů, jejichž prostřednictvím má v úmyslu provést jednotlivé části Díla (dále také jako „Seznam poddodavatelů“). Seznam poddodavatelů tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy. Dodavatel není oprávněn realizovat Plnění nebo jeho část prostřednictvím jiných poddodavatelů než těch, kteří jsou uvedeni v Seznamu poddodavatelů. Změnu poddodavatele je dodavatel povinen předem písemně oznámit objednateli. Poddodavatele, kterým dodavatel prokazoval kvalifikaci v rámci veřejné zakázky, je dodavatel oprávněn změnit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž takováto změna je možná jen ve výjimečných případech s tím, že nově navržený poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Souhlas se změnou takového poddodavatele je objednatel oprávněn odepřít z důvodů uvedených v ust. § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ a dále v případě, že navrhovaný nový poddodavatel nebude splňovat požadovanou kvalifikaci nebo vůči jeho majetku bude probíhat insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek poddodavatele byl zcela nepostačující. Objednatel se zavazuje své vyjádření sdělit dodavateli do deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení příslušné žádosti dodavatele, který je povinen spolu se žádostí doručit objednateli rovněž (i) popis činnosti navrhovaného poddodavatele a (ii) doklady prokazující kvalifikaci navrhovaného poddodavatele odpovídající činnosti navrhovaného poddodavatele a podmínkám zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Souhlas objednatele není vyžadován formou dodatku smlouvy; souhlas uděluje osoba oprávněná dle této smlouvy jednat za objednatele. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené tímto ustanovením je považováno za podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

- Pokud poddodavatel, kterým dodavatel prokazoval kvalifikaci v rámci veřejné zakázky nesplňuje (přestane splňovat) požadovanou kvalifikaci, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli neprodlenou změnu poddodavatele, kterémuž požadavku je dodavatel povinen do deseti (10) dnů po obdržení písemné výzvy objednatele vyhovět. V případě, že dodavatel neukončí činnost nevyhovujícího poddodavatele na plnění předmětu smlouvy ve lhůtě do deseti (10) dnů ode dne doručení písemného požadavku objednatele a v téže lhůtě nebude odsouhlasen jiný adekvátní poddodavatel, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy ze strany dodavatele. Pro postup odsouhlasení změny poddodavatele dle tohoto čl. 16 smlouvy se použije postup uvedený v čl. 15 smlouvy s tím, že lhůta stanovená v tomto čl. 16 smlouvy dodavateli pro zajištění změny poddodavatele bude prodloužena o dobu rovnající se počtu dní mezi doručením žádosti o odsouhlasení nového poddodavatele objednateli a rozhodnutím objednatele o této žádosti (do uvedené doby bude zahrnut rovněž den doručení žádosti a den vydání rozhodnutí, tzn., bude – li rozhodnutí objednatele vydáno pátý den po doručení žádosti, dojde k prodloužení lhůty k zajištění změny poddodavatele o pět dnů).

- V případě, že postupem dle čl. 155 a/nebo 166 smlouvy dojde k jakékoliv změně v seznamu poddodavatelů, předloží dodavateli objednateli ve lhůtě tří (3) dnů aktualizovaný Seznam poddodavatelů, kterým bude nahrazen původní Seznam poddodavatelů uvedený v Příloze č. 4 této smlouvy.

- Odsouhlasení výběru poddodavatele objednatelem žádným způsobem nezbavuje dodavatele závazků, povinností a odpovědnosti vyplývající ze smlouvy, zejména odpovědnosti za řádné a včasné provedení Plnění.

- Pro vyloučení pochybností platí, že poddodavatelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt, který se podílí na provádění Plnění či jeho části na přímý či nepřímý pokyn dodavatele či v přímé či nepřímé vazbě na dodavatele.

- Dodavatel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Poskytovatel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce Smlouvy.

- Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby dodavatel ukončil svou spolupráci s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást Plnění dle této smlouvy; takové důležité důvody mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že jeho poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na plnění podle této smlouvy. Za důležitý důvod se považuje rovněž prokázání, že poddodavatel je subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle Sankčního nařízení EU, pokud hodnota jeho plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky, či jiná mezinárodní sankce. Dodavatel je povinen požadavkům objednatele podle předchozí věty vyhovět a své smlouvy s příslušnými poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu.

- V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce včetně čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení EU, je dodavatel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do 14 dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Předání a převzetí Plnění v rámci jednotlivých etap

- Předání a převzetí Plnění v rámci Etapy č. 1

Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději tři (3) pracovní dny předem, kdy bude Plnění (resp. jeho příslušná část) v rámci etapy č. 1 (viz čl. IV. odst. 1 této smlouvy) připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen v dodavatelem uvedeném termínu zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Dodavatel je povinen spolu se všemi příslušnými částmi Plnění spadajícími do etapy č. 1 předat objednateli v rámci přejímacího řízení rovněž:

-	vstupní analýzu projektu;

-	projektovou dokumentaci instalace jednotlivých stanovišť;

-	projektovou dokumentaci (schémata zapojení) vozidlových radiostanic, u drážních vozidel v rozsahu nezbytném pro vydání souhlasu drážního úřadu;

-	podrobný časový harmonogram realizace díla;

-	popis preventivní údržby a seřízení (profylaxe) v rozsahu předepsaném výrobcem a Přílohou č. 1,

-	radiový projekt, resp. dokumentaci za účelem přidělení vyhrazené frekvence (frekvencí) určené k provozu radiokomunikační infrastruktury a celého systému.

- Předání a převzetí Plnění v rámci Etapy č. 2

Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději tři (3) pracovní dny předem, kdy bude Plnění (resp. jeho příslušná část) v rámci etapy č. 2 (viz čl. IV. odst. 1 této smlouvy) připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen v dodavatelem uvedeném termínu zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Dodavatel je povinen spolu se všemi příslušnými částmi Plnění spadajícími do etapy č. 2 předat objednateli v rámci přejímacího řízení rovněž:

- žádost o vydání individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů PPS a PS pro radiovou síť TETRA a MW spoje. Držitelem oprávnění k využívání radiových kmitočtů musí být objednatel, přičemž veškeré podklady potřebné pro získání oprávnění je povinen zajistit dodavatel.

- Předání a převzetí Plnění v rámci Etapy č. 3

Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději tři (3) pracovní dny předem, kdy bude Plnění (resp. jeho příslušná část) v rámci etapy č. 3 (viz čl. IV. odst. 1 této smlouvy) připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen v dodavatelem uvedeném termínu zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Dodavatel je povinen spolu se všemi příslušnými částmi Plnění spadajícími do etapy č. 3 předat objednateli v rámci přejímacího řízení rovněž:

- bližší podmínky stanoví Příloha č. 1této smlouvy

- Předání a převzetí Plnění v rámci Etapy č. 4

Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději tři (3) pracovní dny předem, kdy bude Plnění (resp. jeho příslušná část) v rámci etapy č. 4 (viz čl. IV. odst. 1 této smlouvy) připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen v dodavatelem uvedeném termínu zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Dodavatel je povinen spolu se všemi příslušnými částmi Plnění spadajícími do etapy č. 4 předat objednateli v rámci přejímacího řízení rovněž:

- bližší podmínky stanoví Příloha č. 1 této smlouvy.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ V RÁMCI ETAPY Č. 5

Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději tři (3) pracovní dny předem, kdy bude Plnění (resp. jeho příslušná část) v rámci etapy č. 5 (viz čl. IV. odst. 1 této smlouvy) připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen v dodavatelem uvedeném termínu zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Dodavatel je povinen spolu se všemi příslušnými částmi Plnění spadajícími do etapy č. 5 předat objednateli v rámci přejímacího řízení rovněž:

- písemné prohlášení dodavatele o tom, že Plnění je poskytnuto v souladu s požadavky objednatele, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy,

- identifikační údaje o poskytnutém Plnění, úplný výčet všech přebíraných a předávaných hardwarových a softwarových komponent včetně jejich výrobních a licenčních čísel,

- instalační DVD/CD či jiné médium se všemi předávanými softwarovými komponentami dodanými v rámci plnění této smlouvy,

- zdrojové kódy v editovatelné podobě k jednotlivým programům, které budou vytvořeny pro účely plnění předmětu díla nebo jeho jednotlivých dílčích částí, doklady o úspěšném provedeních všech zkoušek a testů vyžadovaných touto smlouvou, zejména její Přílohou                 č. 1,

- veškeré revizní zprávy, atesty, protokoly zkušební a revizní, které je dodavatel povinen obstarat dle obecně závazných právních předpisů, norem a nařízení,

- veškerou sjednanou dokumentaci, tj. zejména projektovou dokumentaci skutečného provedení, rozpis struktur testovacích scénářů SAT atd.

Bez těchto dokladů a nosičů nelze považovat Plnění za dokončené a schopné předání.

- předávací protokol

- O průběhu přejímacího řízení pořídí dodavatel vždy protokol o předání a převzetí Plnění, resp. jeho částí, ve kterém mimo jiné uvede, zda Plnění či jeho část přejímá či nikoli, a soupis případných vad a nedodělků, pokud je Plnění či jeho část obsahuje, s dohodnutým termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá Plnění či jeho část převzít, je povinen uvést do protokolu své důvody.

- Plnění spadající do příslušných etap se považuje za předané dnem podpisu protokolu o jeho předání a převzetí poslední ze smluvních stran.

- Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Plnění či jeho část, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící jeho užívání. V tom případě je dodavatel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí Plnění, jinak bezodkladně.

- Vlastnické právo k Zařízení a dalším věcem, které jsou součástí Plnění či jeho části, a nebezpečí škody na Plnění přechází na objednatele okamžikem převzetí Plnění či jeho části objednatelem. Do té doby nese nebezpečí škody na Plnění či jeho části dodavatel.

- Práva z vadného plnění, záruka za jakost

- Dodavatel odpovídá za to, že Plnění bude provedeno plně v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami, bude mít veškeré vlastnosti a parametry stanovené touto smlouvou a jejími přílohami a vlastnosti deklarované výrobci Zařízení dodaného v rámci Plnění, jinak obvyklé vlastnosti.

- Dodavatel odpovídá za vady, které má Plnění v době jeho předání (resp. poskytnutí) objednateli, a za vady Plnění, které se vyskytnou v záruční době.

- Dodavatel poskytuje objednateli na Plnění (včetně zejména, nikoliv však výlučně, Zařízení) záruku za jakost spočívající v tom, že Plnění bude po záruční dobu způsobilé pro použití k sjednanému, jinak obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na Plnění činí 24 měsíců, přičemž tato běží od komplexního dodání Plnění bez vad a nedodělků.

- V případě, že je v Příloze č. 1 této smlouvy u některých částí Plnění uvedena záruční doba delší, platí pro příslušné části Plnění tato delší záruční doba. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí Plnění (resp. jeho části) objednatelem. Záruka se nevztahuje na vady, které:

- byly způsobeny nesprávnými podklady nebo informacemi objednatele, pokud dodavatel nebyl povinen objednatele na takovou nesprávnost upozornit, popř. pokud dodavatel objednatele na takovou nesprávnost upozornil, ale objednatel na použití příslušných nesprávných podkladů či informací trval;

- vznikly užíváním v rozporu s předanými návody k obsluze a další předanou dokumentací;

- vznikly použitím nevhodných technických prostředků objednatele;

- vznikly vnějším zásahem objednatele či třetí osoby;

- vznikly vyšší mocí.

- Záruční doba vadné části Plnění neběží po dobu od oznámení vady objednatelem do doby jejího odstranění. Pro ty části Plnění, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele dodavatelem opraveny či vyměněny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení opravy či výměny, nejdéle však do doby uplynutí 24 měsíců po uplynutí záruky za celé Plnění.

- V záruční době zjištěnou vadu Plnění objednatel písemně oznámí dodavateli. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané do datové schránky dodavatele. V pochybnostech se oznámení odeslané doporučenou poštou má za doručené dodavateli třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Oznámení vady zaslané objednatelem do datové schránky dodavatele se má vždy za doručené okamžikem jeho dodání do datové schránky dodavatele.

- Vady Plnění je objednatel oprávněn oznámit dodavateli kdykoliv v průběhu záruční doby bez ohledu na to, kdy je zjistil. V oznámení vady objednatel vadu popíše a případně uvede, jaké právo z odpovědnosti za vady Plnění uplatňuje.

- Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva objednatele z veškerých vad Plnění, tj. z vad, které má Plnění při jeho převzetí objednatelem, i z vad, které se vyskytnou v záruční době, se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku. Pokud objednatel požaduje odstranění oznámené vady, je dodavatel povinen zahájit odstraňování oznámené vady v termínech stanovených Přílohou č. 1 této smlouvy a oznámenou vadu odstranit ve lhůtě stanovené Přílohou č. 1 této smlouvy. Jestliže dodavatel vadu včas neodstraní, je objednatel, pokud neuplatní jiné právo z odpovědnosti dle první věty, rovněž oprávněn nechat vadu odstranit jinou odborně způsobilou osobou na náklady dodavatele, a to bez dopadu na trvání záruky dle této smlouvy. Tyto náklady je dodavatel povinen objednateli uhradit na základě faktury objednatele, jejíž přílohou bude vyúčtování těchto nákladů, se splatností 30 (třicet) dnů ode dne jejího doručení dodavateli.

- V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady dodavateli, že uplatňuje jiné právo z odpovědnosti za vady plynoucí objednateli z ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku, je dodavatel povinen oznámenou vadu odstranit. Dodavatel je v takovém případě povinen zahájit odstraňování oznámené vady beze zbytečného odkladu a oznámenou vadu odstranit ve lhůtě přiměřené povaze vady.

- Pokud dodavatel nestihne oznámenou vadu včas odstranit, je povinen objednateli tuto skutečnost bez odkladu oznámit a přijmout veškerá možná opatření k minimalizaci škod objednatele.

- Veškeré náklady na odstranění oznámených vad Plnění, za které dodavatel odpovídá, nese dodavatel.

- Objednatel není povinen dopravovat jakékoliv části Plnění k dodavateli za účelem odstranění oznámené vady. Dodavatel prověří oznámenou vadu u objednatele (osobně či prostřednictvím vzdáleného přístupu), a nelze-li vadu odstranit zásahem u objednatele, zajistí vlastním nákladem dopravu vadné části Plnění do místa servisního zásahu a poté zpět k objednateli.

- V případě, že dodavatel vyhodnotí oznámení vady tak, že za oznámenou vadu neodpovídá, je povinen to bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli včetně podrobného zdůvodnění.

- sankce

- V případě prodlení dodavatele s dokončením a/nebo předáním (resp. poskytnutím) Plnění nebo kterékoliv jeho části objednateli, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Pokud dodavatel neodstranil veškeré vady a nedodělky, s nimiž bylo Plnění objednatelem převzato, v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí Plnění, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. V odst. 1 této smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti za každý případ porušení takové povinnosti.

- V případě porušení jakékoliv z povinností dodavatele uvedených v čl. XI. a čl. XII., této smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení některé z těchto povinnosti.

- V případě porušení povinností dodavatele dle čl. V odst. 15 nebo 16 smlouvy, tj. změna poddodavatele bez souhlasu objednatele nebo nesplnění informační povinnosti v souvislosti s poddodavatelem ze strany dodavatele, je povinností dodavatele uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každé porušení takové povinnosti.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za poskytnutí Plnění je objednatel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Sankce dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost této faktury je 30 (třicet) dnů ode dne jejího doručení povinné smluvní straně.

- Zaplacením jakékoliv sankce podle tohoto článku smlouvy není dotčen ani limitován nárok oprávněné smluvní strany na náhradu vzniklé újmy v její plné výši.

- Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.

- Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění Poskytovatele.

- Odstoupení od smlouvy

- Od smlouvy může každá ze smluvních stran odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Od smlouvy lze odstoupit písemným oznámením o odstoupení doručeným druhé smluvní straně.

- Za podstatné porušení této smlouvy dodavatelem se považuje zejména:

- opakované plnění této smlouvy v rozporu s touto smlouvou a/nebo jinými závaznými dokumenty či předpisy;

- neodstraní-li dodavatel v průběhu plnění této smlouvy vadu zjištěnou objednatelem, a to ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené písemně objednatelem;

- prodlení dodavatele s dokončením a/nebo předáním (resp. poskytnutím) Plnění nebo kterékoliv jeho části objednateli delší než 30 dnů.

- Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje zejména:

- opakované porušení povinnosti objednatele umožnit dodavateli užívání prostor místa plnění;

- opakované neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele, jestliže objednatel byl povinen příslušnou součinnost poskytnout a dodavatel o poskytnutí příslušné součinnosti řádně a včas požádal; a

- prodlení objednatele s úplným zaplacením ceny dle této smlouvy delší než 90 dnů.

- Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku dodavatele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele či vstoupil-li dodavatel do likvidace nebo zanikl.

- V případě odstoupení od smlouvy objednatelem dodavatel nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy:

- na své náklady odinstaluje a odveze z místa plnění veškeré již objednateli dodané Zařízení,

- vrátí objednateli cenu dle čl. II. této smlouvy, byla-li již objednatelem dodavateli uhrazena.

- Dodavatel nemá v případě odstoupení od smlouvy objednatelem vůči objednateli nárok na zaplacení jakékoliv části ceny dle čl. II. této smlouvy či na úhradu jakýchkoliv nákladů vzniklých s dosavadním plněním této smlouvy.

- Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se ochrany důvěrných informací, osobních údajů a utajovaných skutečností dle této smlouvy.

- Licence

- Vzhledem k tomu, že v rámci plnění této smlouvy budou dodavatelem dodány i takové výstupy Plnění, která jsou autorskými díly ve smyslu autorského zákona, dodavatel k těmto částem Plnění objednateli poskytuje, postupuje či zajistí (pro účely tohoto článku dále také společně jen jako „poskytování“) licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku smlouvy.

- Dodavatel touto Smlouvou poskytuje objednateli licenci ke všem autorským dílům dodaným objednateli v rámci plnění této smlouvy, přičemž účinnost těchto licencí nastává okamžikem převzetí Plnění objednatelem. Do té doby je objednatel příslušná autorská díla oprávněn užívat v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení kontroly a testování Plnění před jeho převzetím a k jeho přejímce.

- Dodavatel konkrétně touto Smlouvou poskytuje objednateli následující licence:

- licence k dispečerskému SW je poskytována jako nevýhradní, časově neomezená (tj. na celou dobu trvání majetkových práv autora k dílu) a územně neomezená (tj. pro území celého světa), množstevně omezená na 2 C-ITS jednotky;

- licence komunikačního rozhraní C-ITS jednotek pro komunikaci se systémy ve vozidlech MHD  potřeby provozu, logování vysílaných a přijímaných zpráv, vyhodnocování výstupů testování (včetně případné upravené verze tohoto software zohledňující případné úpravy, doplnění či jiné změny provedené dodavatelem v předmětném software během realizace díla) je poskytována jako nevýhradní, časově neomezená (tj. na celou dobu trvání majetkových práv autora k dílu), územně neomezená (tj. pro území celého světa) a množstevně neomezená;

- licence k SW pro zajištění požadovaných hlasových a datových přenosů, řízení, konfiguraci a správu rádiové sítě je poskytována jako nevýhradní, časově neomezená (tj. na celou dobu trvání majetkových práv autora k dílu), územně neomezená (tj. pro území celého světa) a množstevně omezená na 2 C-ITS jednotky;

- licence k operačním systémům kterým budou vybavena zařízení dodaná dodavatelem objednateli dle této smlouvy, je poskytována jako nevýhradní, časově neomezená (tj. na celou dobu trvání majetkových práv autora k dílu);

- licence k programovacímu SW radiostanic, je poskytována jako nevýhradní, časově neomezená (tj. na celou dobu trvání majetkových práv autora k dílu), územně neomezená (tj. pro území celého světa) a množstevně omezená na 1 ks mobilního PC (laptop);

- licence SW záznamovému zařízení, je poskytována jako nevýhradní, časově neomezená (tj. na celou dobu trvání majetkových práv autora k dílu), územně neomezená (tj. pro území celého světa) a množstevně omezená na 1 ks mobilního PC (laptop);

- licence k jiným autorským dílům dodaným objednateli v rámci plnění této smlouvy je poskytována jako nevýhradní, časově neomezená (tj. na celou dobu trvání majetkových práv autora k dílu), územně neomezená (tj. pro území celého světa) a množstevně neomezená, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

- Dodavatel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že objednatel bude na základě všech dodavatelem poskytnutých licencí oprávněn příslušná autorská díla užívat všemi způsoby užití díla jako celku nebo jeho libovolné části a za jakýmkoliv účelem; to neplatí pro licenční ujednání k dílu uvedenému v odst. 3 písm. e) výše, ve vztahu k němuž je dodavatel povinen zajistit, že bude objednateli zajišťovat právo užívat příslušné dílo v rozsahu a způsobem nezbytným k naplnění účelu této smlouvy.

- Dodavatel dále uděluje objednateli v rámci licence dle odst. 3 písm. c) výše neodvolatelný souhlas se zveřejněním díla (jeho částí), úpravami díla, doplňováním díla, změnami díla zpracováním díla včetně překladu, spojením s jinými díly, zařazením do díla souborného, jakož i k tomu, aby objednatel uváděl dílo či jeho části (a to buď samostatně, nebo jako součásti jiného díla) na veřejnost pod svým jménem. Dodavatel dále uděluje objednateli neodvolatelný souhlas s dokončením díla (jeho části), zejména (nikoliv však výlučně) pro případ, že smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem bude ukončen nebo budou existovat důvodné obavy, že dodavatel nedokončí dílo (jeho část) řádně nebo včas. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn realizovat činnosti, k nimž je oprávněn dle tohoto odstavce, sám nebo prostřednictvím jakékoliv třetí osoby zvolené objednatelem.

- Dodavatel prohlašuje, že splnil veškeré náležitosti a má veškerá případná oprávnění, povolení a licence, která jsou nezbytná k dodání autorských děl dle této smlouvy, a že tato povolení jsou platná a postačují k tomu, aby mohl dílo řádně a včas dodat a poskytnout objednateli všechny licence stanovené touto smlouvou. Dodavatel je povinen mít ke všem věcem či autorským dílům použitým nebo vytvořeným v souvislosti s dodáním díla podle této smlouvy vlastnická práva a/nebo ve vztahu k nim vykonávat majetková práva autora, popř. mít od třetích osob poskytnuta příslušná licenční oprávnění, jejichž existenci a soulad se zákonem je dodavatel povinen objednateli na žádost prokázat.

- Objednatel není povinen licenci využít, a to ani zčásti. Totéž platí i pro osoby, kterým případně objednatel postoupí licenci nebo poskytne sublicenci.

- Odměna za poskytnutí licence nebo případných jiných práv k autorským dílům dodaným v rámci Plnění je již zahrnuta v ceně za poskytnutí Plnění dle čl. II. této smlouvy a vyplývá z oceněného položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.

- Budou-li vůči objednateli a/nebo třetím osobám odvozujícím svá oprávnění od oprávnění nabytých objednatelem dle této smlouvy uplatněny jakékoli oprávněné nároky v souvislosti s užitím díla dle této smlouvy, dodavatel se zavazuje, že uhradí objednateli a/nebo těmto třetím osobám veškeré škody a náklady vynaložené v souvislosti s uplatněním takových nároků.

- Dodavatel prohlašuje, že autorské dílo dle této smlouvy je dílem původním a že dodavatel disponuje dle autorského zákona veškerými oprávněními k výkonu všech majetkových práv k dílu včetně práva udělit licenci v rozsahu dle tohoto článku, když výslovně objednateli deklaruje, že po dobu trvání této smlouvy bude vždy nositelem autorských a jim příbuzných práv k dílu vzniklému dle této smlouvy, resp. bude vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k dílu zaměstnaneckému. Dodavatel dále prohlašuje, že ze strany autora či autorů zaměstnaneckého díla byl udělen souhlas ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, dokončení nehotového díla jinými osobami, uvádění zaměstnaneckého díla na veřejnost pod jménem dodavatele i k poskytnutí příslušné licence k dílu objednateli. V případě, že by dodavatel měl z jakéhokoliv důvodu pozbýt shora uvedená oprávnění k výkonu majetkových práv k dílu, včetně zejména práva udílet licenci k dílu v rozsahu dle této smlouvy, zavazuje se dodavatel bez zbytečného odkladu poté, co se o okolnosti, v jejímž důsledku by dodavatel mohl daná oprávnění pozbýt, převést v maximálním možném rozsahu přípustném dle autorského zákona výkon veškerých majetkových práv k dílu na objednatele.

- Ochrana důvěrných informací, osobních údajů a utajovaných skutečností

- Obě smluvní strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací získaných při plnění této smlouvy způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy. Obě smluvní strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran a poddodavatelů, pokud jim takové informace byly poskytnuty.

- Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě smluvní strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné uplatnění a splnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy a pro plnění zákonných povinností smluvních stran. K ostatnímu nakládání s důvěrnými informacemi je třeba předchozí výslovný souhlas druhé smluvní strany.

- Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, které nebyly dotčenou smluvní stranou označeny jako veřejné, které se týkají dotčené strany nebo jí zajišťovaných činností anebo informace, s nimiž je pro nakládání stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (zejména obchodní tajemství, bankovní tajemství, služební tajemství). Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně dotčenou smluvní stranou označeny.

- Za důvěrné informace se nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace oprávněně získané na základě postupu nezávislého na této smlouvě nebo druhé straně, pokud je některá ze stran schopna tuto skutečnost doložit, a konečně informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany.

- Dodavatel se výslovně zavazuje chránit a zachovávat mlčenlivost o všech datech získaných nebo přístupných v informačním systému objednatele nebo i jinak, zejména o osobních údajích (ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) a utajovaných skutečnostech podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů a utajovaných skutečností. Dodavatel se zavazuje takové informace nezneužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiného.

- Dodavatel odpovídá za plnění shora uvedených povinností všemi osobami, jimiž zajišťuje plnění této smlouvy.

- Dodavatel předem zaváže mlčenlivostí všechny své pracovníky i další osoby, u kterých lze předpokládat, že mohou v souvislosti s plněním dodavatele podle této smlouvy přijít do styku s důvěrnými informacemi a osobními údaji vedenými objednatelem. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení platnosti této smlouvy.

- VZÁJEMNÁ SOUČINNOST

- Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytovat veškerou součinnost nutnou k řádnému a včasnému plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je za tímto účelem zejména povinen dodat dodavateli veškeré podklady a vstupy nutné k poskytování Plnění; tím není dotčena povinnost dodavatele požádat objednatele o příslušné podklady, vstupy či jinou součinnost v dostatečném předstihu.

- Není-li v této smlouvě výslovně sjednáno jinak, je smluvní strana povinna poskytnout druhé smluvní straně vyžádanou součinnost bezodkladně, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů (je-li to objektivně možné), není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

- Dostane-li se smluvní strana do prodlení s poskytnutím součinnosti a tuto součinnost neposkytne ani do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne, co k tomu byla druhou smluvní stranou písemně vyzvána, je druhá smluvní strana oprávněna přerušit plnění svých povinností dle této smlouvy, které byly neposkytnutím součinnosti dotčeny, a to až do okamžiku poskytnutí součinnosti. V takovém případě se lhůty a termíny plnění povinností dle této smlouvy prodlužují o dobu, po kterou došlo k oprávněnému přerušení plnění v souladu s tímto ustanovením. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

- Zástupci smluvních stran

- Zástupci smluvních stran pro plnění této smlouvy, včetně předání a převzetí Plnění, jsou:

- na straně objednatele:

- jméno: ___________________

- tel.: _____________________

- e-mail: __________________

- na straně dodavatele:

- jméno: [doplní účastník]

- tel.: [doplní účastník]

- e-mail: [doplní účastník]

- Případné změny v osobách zástupců si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu.

- vyhrazené změny závazku

  - Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy  spočívající v prodloužení doby Plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící dodavateli v řádném plnění smlouvy.

Tato překážka může spočívat zejména:

(i) na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit;

(ii) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, katastrofy, epidemie či závažné společenské události (vis maior); v podmínkách, které objektivně zabraňují realizaci plnění v původních termínech;

v okolnosti/okolnostech, které zadavatel ani vybraný dodavatel nemohli rozumně předpokládat a které objektivně nezávisí na jejich vůli.

  - Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ dále vyhrazuje prodloužení realizace Plnění dle této smlouvy v případě, že dodavatel doloží výpadek materiálu nebo výrobků nebo komponent, u kterých je nedostatek na trhu a nemožnost nahrazení dodavatele tohoto materiálu/výrobku/komponent jiným dodavatelem, a to průzkumem trhu. Dodavatel doloží alespoň 2 dokumenty, z nichž musí být patrné: kdo byl dodavatelem osloven, kontakt na tuto osobu, datum doručení informace, že daný materiál/výrobek/komponent není na trhu dostupný. Dodavatel je zároveň povinen výše popsaným způsobem trvání výpadku prokazovat minimálně jednou za 15 kalendářních dnů až do opětovného naskladnění materiálu/výrobku/komponent. Termín realizace Plnění může být v tomto případě prodloužen maximálně o dobu, po kterou nebylo možné pokračovat v realizaci Plnění pro výpadek materiálu/výrobku/komponent. O prodloužení termínu bude sepsán dodatek, ve kterém bude situace řádně odůvodněna. Objednatel není povinen vyhovět, pokud dodavatel předloží neúplné, neprůkazné nebo nepravdivé informace či doklady či pokud objednatel shledá jiné relevantní důvody. Musí se jednat o objektivní skutečnost, kterou dodavatel jednoznačně a průkazně doloží v souladu s tímto článkem smlouvy. Objednatel nemusí žádat o objasnění a doplnění informací a dokladů, nejsou-li průkazné, pak nebude příslušná výhrada uplatněna.

  - Objednatel si taktéž v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost záměny stěžejních materiálů, výrobků, nebo komponent, u kterých bude/je nebezpečí zvýšení cen nebo jejich nedostatek na trhu. Dodavatel je oprávněn objednateli navrhnout alternativní řešení – záměnu stěžejních materiálů, výrobků, komponent, u kterých bude/je nebezpečí zvýšení cen nebo jejich nedostatek na trhu v případě, že dodavatel doloží výpadek materiálů/výrobků/komponent a nemožnost nahrazení dodavatele jiným dodavatelem, nebo v případě, že cena materiálu/výrobku/komponenty vzroste oproti původní ceně o více než 50 %. Dodavatel postupem pro prodloužení realizace plnění uvedeným v předchozím bodě dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy navrhne alternativní řešení, které bude provedeno za stejnou nebo nižší cenu při garanci dodržení požadovaných vlastností Plnění dle této smlouvy a zejména jejích příloh. Změna podléhá písemnému schválení objednatele, přičemž objednatel není povinen této změně vyhovět.

- Závěrečná ustanovení

- Dodavatel souhlasí a je srozuměn s tím, že předmět Plnění dle této smlouvy je spolufinancován z peněžních prostředků EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program 2021 – 2027 (IROP). Povinností dodavatele je minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Plnění této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy), jakož i vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Plnění a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dodavatel si je tedy vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou za smluvní strany oprávněni tuto smlouvu platně podepsat.

- Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy nebo s touto smlouvou související budou řešeny u příslušného soudu v České republice.

- Změny a doplňky této smlouvy je možno činit pouze písemně formou dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. Dodavatel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost.

- Dodavatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

- Jestliže se některé ustanovení smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost smlouvy jako celku ani jejích zbývajících ustanovení. V takovém případě smluvní strany změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, které odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření smlouvy, která je hospodářsky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového ustanovení.

- Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

- Smlouva je vyhotovena v jednom (1) elektronickém vyhotovení.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1 -	Technická specifikace

Příloha č. 2 -	Popis technického řešení dodavatele (dle nabídky dodavatele předložené v zadávacím řízení)

Příloha č. 3 -	Oceněný položkový rozpočet (dle nabídky dodavatele předložené v zadávacím řízení)

Příloha č. 4 -	Seznam poddodavatelů dodavatele (dle nabídky dodavatele předložené v zadávacím řízení)

V Plzni dne ……………				V [doplní účastník] dne [doplní účastník]

Za objednatele:					Za dodavatele:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.		[doplní účastník]

_____________________________			_____________________________

doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.			[doplní účastník]

předsedkyně představenstva