**RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO**

**č. 575/2018/PMDP**

**I.**

**Smluvní strany**

**Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.**

sídlo Plzeň – Východní Předměstí, Denisovo nábřeží 920/12, PSČ: 301 00

zastoupená: Mgr. Michalem Krausem, MSc, předsedou představenstva,

IČO: 25220683

DIČ: CZ25220683

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 117 443 803 / 0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710

kontaktní osoba ve věcech technických: Josef Vracovský – ředitel úseku Drážní cesty

dále jen „Objednatel“

a

***(údaj doplní Dodavatel)***

sídlo *(údaj doplní Dodavatel)*

zastoupená: *(údaj doplní Dodavatel)*

IČO: *(údaj doplní Dodavatel)*

DIČ: *(údaj doplní Dodavatel)*

bankovní spojení: *(údaj doplní Dodavatel)*, č.ú.: *(údaj doplní Dodavatel)*

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném *(údaj doplní Dodavatel)*, oddíl *(údaj doplní Dodavatel)*, vložka *(údaj doplní Dodavatel)*

kontaktní osoba ve věcech technických: *(údaj doplní Dodavatel)*

dále jen „Zhotovitel“

**II.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele s odbornou péčí provádět nátěry až 900 ks stožárů trakčního vedení ročně (dále také jen „Dílo“) a závazek Objednatele hradit za takto poskytované služby Zhotoviteli touto smlouvu sjednanou odměnu, to vše za podmínek uvedených v této Rámcové smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).
2. Základní požadavky na předmět Díla:

a) mechanické odstranění koroze (vybroušení) včetně provedení základního syntetického

antikorozního nátěru vybroušených míst;

b) jednovrstvý základní nátěr syntetický antikorozní;

c) jednovrstvý vrchní syntetický uzavírací nátěr odstín RAL 7046;

d) finální nátěrová ochrana před nežádoucím výlepem plakátů do výšky 3 m od paty stožáru.

1. Specifikace zkorodovaného povrchu stožárů je uvedena **v příloze č. 1** této smlouvy, kde je uveden bližší popis mírně, středně a silně zkorodovaného povrchu.

**III.**

**Doba plnění**

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou čtyř let, počínaje dnem uzavření smlouvy,maximálně však do dosažení fakturovaného finančního objemu 11.915.000,- Kč bez DPH.

**IV.**

**Místo plnění**

Místem plnění smlouvy jsou stožáry umístěné na území města Plzně.

**V.**

**Odměna a platební podmínky**

1. Cena díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v rámci interní zakázky s názvem Nátěry trakčních stožárů, kterou realizoval Objednatel.
2. Výše ceny díla bez DPH a způsob jejího výpočtu jsou uvedeny v příloze č. 2 Cenová nabídka – Specifikace nátěrů této smlouvy. K ceně bude účtována DPH v zákonné výši platná v době plnění.
3. Nabídková cena bez DPH dle předchozího odstavce je cenou maximální, nejvýše přípustnou, platnou po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele s provedením nátěru trakčních stožárů související včetně dopravy do místa plnění, likvidace obalů, zajištění dopravního značení a povolení příslušných orgánů apod.
4. Na provedení Díla bude Objednatel vystavovat dílčí Objednávky.
5. Zhotovitel bude povinen na za provedené Dílo na základě objednávky vystavit Objednateli řádnou fakturu (daňový doklad). Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti běžné v obchodním styku a musí naplňovat charakter daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů a náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Dále bude faktura obsahovat číslo dílčí objednávky.
6. Datem zdanitelného plnění je den předání díla prostého vad a nedodělků (spolu se všemi doklady), tj. den vyznačený v písemném předávacím protokole jako den předání a převzetí díla.
7. Cena Díla bude splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne vystavení faktury, ne však dříve, než uplynutím 21 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury Objednateli. Stanoví-li Zhotovitel fakturou splatnost ceny Díla delší než 30 dnů, platí tato delší lhůta splatnosti.
8. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje:
   * cenu, jejíž výše bude stanovena jako násobek ceny nátěru za 1 m2 plochy trakčního stožáru a výměrou plochy (v m**2**), na které byla údržba provedena v členění za:

a) provedení nátěru 1m2 plochy mírně zkorodovaného povrchu trakčního stožáru včetně očištění trakčních stožárů

b) provedení nátěru 1m2 plochy středně zkorodovaného povrchu trakčního stožáru včetně očištění trakčních stožárů

c) provedení nátěru 1m2 plochy silně zkorodovaného povrchu trakčního stožáru včetně očištění trakčních stožárů, přebroušení na celé ploše bruskou,

- d) provedení jednovrstvého základního nátěru syntetického antikorozního 1m2 plochy trakčního stožáru

- e) provedení jednovrstvého vrchního syntetického uzavíracího nátěru odstín RAL 7046 1m2 plochy trakčního stožáru

* + f) provedení nátěru 1m2 plochy finální nátěrové ochrany před nežádoucím výlepem plakátů do výšky 3 m od paty stožáru.

1. Přílohou faktury bude kopie písemného předávacího protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Na absenci této přílohy se nahlíží jako na nedostatek náležitostí faktury.
2. Vystaví-li Zhotovitel fakturu, která nebude splňovat veškeré zákonné či sjednané náležitosti, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit ve lhůtě splatnosti Objednateli. Splatnost ceny díla se pak řídí splatností uvedené v opravené faktuře, přičemž splatnost nenastane dříve, než uplynutím 21 dnů ode dne doručení opravené a bezvadné faktury.
3. Objednatel bude povinen platit sjednanou cenu Díla bezhotovostním platebním převodem na účet Zhotovitele uvedený ve smlouvě. Uvede-li Zhotovitel ve faktuře jiný účet, je Objednatel povinen na takovýto účet plnit pouze tehdy, pokud fakturu podepíše statutární orgán Zhotovitele, nebo osoba statutárním orgánem zmocněná, nebo pokud taková osoba oprávněná jednat za Zhotovitele změnu účtu Objednateli předem písemně oznámí.
4. Objednatel  a Zhotovitel se dohodli na tom, že Objednatel  je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH za dodané plnění na účet příslušného finančního úřadu, v souladu s § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen "zákon o DPH"). Tímto bude považována DPH za zaplacenou a zhotovitel již nebude mít oprávnění DPH po Objednateli požadovat a ani z této částky nebude nárokovat úrok z prodlení. Tímto způsobem bude Objednatel postupovat zejména v případě, že se Zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona o DPH. O tomto postupu bude Objednatel vždy Zhotovitele informovat.

Skutečnost o zaevidování Zhotovitele v registru nespolehlivých plátců je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli do 3 pracovních dnů od uveřejnění této informace v registru plátců DPH na e-mailovou adresu: [faktury@pmdp.cz](mailto:faktury@pmdp.cz). V případě, že Zhotovitel nesplní výše uvedenou oznamovací povinnost ani v dodatečné lhůtě 10 dnů, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši trojnásobku DPH.

1. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury, zaplatí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla (dílčího plnění) bude povinen uhradit Objednateli na jeho písemnou výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla za každý den prodlení. Tím nebude dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
3. Zhotovitel není oprávněn požadovat od Objednatele jakoukoliv záruku, zálohu či jistotu na zajištění závazku Objednatele k zaplacení ceny za provedení Díla.

**VI.**

**Ostatní obchodní podmínky**

1. Provedení nátěrů konkrétních trakčních stožárů bude realizováno průběžně na základě dílčích smluv, které budou uzavírány jednotlivými objednávkami dle momentální potřeby Objednatele. Provedení Díla bude realizováno po každé jednotlivé objednávce. Objednatel zašle Zhotoviteli objednávky faxem na č. *(údaj doplní Dodavatel)* nebo e-mailem na adresu *(údaj doplní Dodavatel)*. Zhotovitel je povinen Objednateli objednávku potvrdit faxem nebo e-mailem do 24 hodin od obdržení objednávky (v případě dnů pracovního klidu a svátků následující pracovní den). Takto potvrzená objednávka bude nahrazovat dílčí smlouvu.
2. Objednávka bude uzavřena vždy v písemné formě. Obsahem objednávky bude minimálně:
   1. konkrétní počet a specifikace trakčních stožárů, jichž se nátěr týče
   2. detailní specifikace nátěru
   3. odhad ceny nátěru
   4. termín provedení nátěru trakčních stožárů, přičemž zhotovitel je oprávněn splnit tento svůj závazek i před sjednaným termínem plnění
   5. osoby oprávněné v dané věci jednat za smluvní strany, včetně případného rozsahu jejich oprávnění.
3. Objednatel bude oprávněn Objednávku zrušit nebo změnit do doby zahájení prací.
4. Povinnost Zhotovitele zahájit Dílo ve stanoveném termínu dle objednávky je zajištěna smluvní pokutou ve výši 0,05% z ceny objednaného nátěru za každý započatý den prodlení.
5. O předání a převzetí Díla na základě schválené objednávky jsou Zhotovitel a Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Přijme-li Objednatel Dílo i s vadami a nedodělky, není tím dotčena odpovědnost Zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady Díla. Současně se strany zavazují v předávacím protokolu specifikovat vady a nedodělky Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě sjednané pro odstranění vad v předávacím protokolu. Oboustranně podepsaný předávací protokol bude vždy přílohou příslušného daňového dokladu.
6. Objednatel nebude omezen v množství požadovaných nátěrů trakčních stožárů. Objednatel je oprávněn neobjednat u Zhotovitele žádný nátěr trakčního stožáru. V tomto případě nenáleží Zhotoviteli žádná náhrada škody.

**VII.**

**Požadavky Objednatele na likvidaci odpadů a bezpečnost práce**

1. Zhotovitel je původcem všech odpadů vzniklých při provádění Díla a zodpovídá za to, že s nimi bude nakládat a odstraňovat je v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech. Zhotovitel je povinen při provádění Díla plnit povinnosti vyplývající ze zákona 86/2002 Sb. o ovzduší a souvisejících předpisů. Zhotovitel je při provádění Díla povinen omezovat emise do ovzduší v nejvyšší možné míře.
2. Zhotovitel je povinen předcházet únikům závadných látek. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla odstranění veškerých úniků a úkapů v místě plnění vlastními prostředky a na vlastní náklady. V případě většího úniku závadných látek (havarijní situace) je povinen informovat o tomto úniku a jeho odstranění kontaktní osobu ve věcech technických ([tel: 724 602 886](mailto:tel:%20724 602%20886), mail: [vracovsky@pmdp.cz](mailto:vracovsky@pmdp.cz)) a manažera systémů (Ing. Dagmar Roštíková, tel.: 724 602 871, mail: rostikova@pmdp.cz), a to telefonicky a následně písemně nebo e-mailem.
3. Zhotovitel je povinen poučit své zaměstnance o dodržování režimu bezpečnosti práce a tento režim dodržovat. Dále je povinen vybavit své pracovníky, podílející se na provádění Díla, potřebnými ochrannými pomůckami a OOPP v souladu s příslušnými předpisy na osobní náklady.
4. Zhotovitel zodpovídá za dodržování dopravních a požárních předpisů svými pracovníky při provádění Díla.
5. Zhotovitel zajistí seznámení svých zaměstnanců s riziky práce, BOZP a PO na zařízení Ing. Světlou Tůmovou, technikem BOZP a PO (tel.: 601 083 035, mail: tumova@pmdp.cz) a s Provozním řádem úseku Drážní cesty panem Josefem Vracovským ([tel: 724 602 886](mailto:tel:%20724 602%20886), mail: vracovsky@pmdp.cz), ředitelem úseku Drážní cesty, a to před zahájením smluvené práce.
6. Zhotovitel stvrdí, že jím pověřené osoby k provedení smluvních prací jsou zdravotně a odborné způsobilé dle požadavků Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

**VIII.**

**Jakost díla, záruční podmínky a vady díla**

1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době předání.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.
4. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli záruku za jakost Díla v délce minimálně 48 měsíců ode dne převzetí Díla.
6. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla.
7. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nebudou-li uplatněny jiné nároky zákonné z titulu odpovědnosti za vady Díla.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

v závislosti na klimatických podmínkách.

1. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vad.

**IX.**

**Odpovědnost za škodu**

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla, bez ohledu na zavinění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit škodu způsobenou při realizaci díla třetí osobě, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejich zmírnění.

**X.**

**Závěrečné ujednání**

* 1. Smlouvu o dílo bude možno měnit pouze písemnou formou.
  2. Právní vztahy smluvních stran vyplývajících z této Rámcové smlouvy budou podléhat výlučně právnímu řádu ČR a budou podřízeny zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  3. V případě sporu smluvních stran bude k projednání sporu příslušný soud, který je obecným soudem Objednatele. Projednání případných sporů před rozhodci či rozhodčím soudy se vylučuje.
  4. Smluvní strany budou oprávněny vypovědět tuto smlouvu bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí šest měsíců, počínaje prvým dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena druhé smluvní straně.
  5. V případě podstatného porušení smluvní povinnosti z této smlouvy jednou ze stran, je druhá strana oprávněna od této Smlouvy odstoupit s účinky ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení smluvní povinnosti bude považováno zejména opakované nedodržení sjednaného termínu provedení nátěru o více než 10 pracovních dnů či opakované vadné provedení Díla.
  6. Mezi smluvními stranami nelze sjednat jiné smluvní pokuty, jiné sankce, možnost výpovědi nebo odstoupení od smlouvy, než které připouští tato smlouva, pokud se tak smluvní strany písemně nedohodnou.
  7. Smluvní strany budou povinovány k nezbytné součinnosti, aby mohl být naplněn účel smlouvy a aby strany neutrpěly škodu.
  8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i všeobecné obchodní podmínky Objednatele. V případě rozporu platí ustanovení této smlouvy.
  9. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
  10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím rozsahu, což stvrzují podpisy.
  11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží při podpisu smlouvy po jednom vyhotovení.
  12. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, jakož i objednávky dle této smlouvy vystavené, podléhají povinnosti zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a bude včetně všech jejích příloh Objednatelem uveřejněna v souladu s tímto zákonem v registru smluv.
  13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
  14. Přílohy

Příloha č. 1: Specifikace zkorodovaného povrchu stožárů

Příloha č. 2: Cenová nabídka

Příloha č. 3: Všeobecné obchodní podmínky Objednatele

V Plzni, dne

Zhotovitel: Objednatel:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(údaj doplní Dodavatel)* **Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.**

*(údaj doplní Dodavatel)* Mgr. Michal Kraus, MSc

*(údaj doplní Dodavatel)* předseda představenstva